Problema:

O problema que escolhi resolver está relacionado ao estudo de Matemática e Física. Que exigem raciocínio lógico e muitas fórmulas.

Escopo:

O sistema irá possuir:

- Ferramentas de Estudo como pdf’s de livro

- Aulas online

- Ajuda direta dos professores

- Aulas de como melhorar o raciocínio lógico e como usar Soroban

- Protótipos sobre leis da física

O sistema não irá possuir:

- Conteúdo de outras matérias

- Ferramentas que serão inúteis na vida escolar e profissional

Stakeholders:

Quem usaria:

- Alunos

- Professores

Quem está envolvido:

- Alunos

- Professores

- Diretoria

- Programadores

- outros

Cronograma Simplificado:

Este é o cronograma:

| Cronograma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| Desenvolver a ideia e fazer uma Identidade Visual | Fazer um protótipo que vise dar esqueleto ao sistema | Começar a programar um site com base no escopo do protótipo | Terminar de fazer o projeto, pensar em maneiras de expandir o projeto |

Escolha da Metodologia de Desenvolvimento:

Para este projeto eu prefiro utilizar o uso de uma Metodologia em V (Metodologia Clássica), por 2 Motivos:

- Validação das etapas de desenvolvimento (Preciso disso, pois os protótipos para a matéria de física têm que mostrar de forma exata o que ocorre, e os cálculos precisam ser precisos, então seria ótimo uma verificação e validação por etapa).

- Acredito que essa seja a forma que eu prefiro fazer meus desenvolvimentos, pois assim sei quais partes que precisam ser melhoradas

Critérios de Qualidade:

- Segurança

- Interação

- Resposta Rápida

- Criptografia de Dados

- Avanço com marcadores

- Entre outros

Identidade Visual:

Nome:

Para o nome pensei em algo que unisse Matemática e Física, pensei em alguns físicos e matemáticos e lembrei de Issac Newton e Albert Einstein, então o nome do Projeto será:

Newtontein

Logo:

Fiz a logo com PixelArt é Newton com uma maçã na mão(Fiz em referência a história sobre como acham que ele descobriu a gravidade)

Requisitos:

Requisitos Funcionais:

- Feedback

- Segurança

- Cadastro de Usuário

- Fácil Acesso

- Sistema de Avanço

- Página Principal

Requisitos Não Funcionais:

- Sistema de recuperação de Dados

- Criptografia

- Resposta Rápida

- Backup

- Taxa de Transferência de dados

- Interface Limpa

Protótipo:

Link Protótipo Canva:

https://www.canva.com/design/DAGzcUcg-mg/X3sDRR4yFgLOEFA0D9D6bw/edit?utm_content=DAGzcUcg-mg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton